# Báo Cáo Tuần

## 1. Thông tin chung

- Tiêu đề báo cáo: Báo cáo tuần 2 (23/12- 29/12)

- Người báo cáo: Vũ Đức Nguyên, Lê Hoàng Phúc

- Ngày thực hiện: 30/12

## 2. Tóm tắt

Sau tuần 2 các thành viên đã có mục tiêu cụ thể nên rất dễ dàng tiến hành dự án trong những bước đệm khởi đầu cho tiến độ của dự án.

## 3. Công việc đã hoàn thành

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Kết quả |
| 1.Vũ Đức Nguyên | Mô hình hệ thống, sơ đồ trạng tháng. Tiếp tục update code | Đặc tả thành phần hệ thống qua các flow diagram,… và chức năng Hoàn thiện code | Đã song |
| 2.Lê Hoàng Phúc | Thiết kế giao diện trên figma | Layout và sự kiện trong chương trình, xử lý menu và font chữ phù hợp, hoàn thiện giao diện chính và viết báo cáo | Đã song |

## 4. Khó khăn/Giải pháp

- Các khó khăn:Đang nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu về marketing, xu hướng, kinh doanh, chiến lược để cạnh tranh với các trang web khác.

- Giải pháp hoặc hỗ trợ cần thiết: Chúng em đang học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ các ngành liên quan để có thể xây dựng một trang web tốt thu hút và quảng bá đến người dùng.

## 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Dự kiến hoàn thành |
| 1.Vũ Đức Nguyên | Hoàn thành các yêu cầu của tuần trước và thiết kế thêm | Hoàn thành 100% |
| 2.Lê Hoàng Phúc | Hoàn thành các yêu cầu của tuần trước và nghiên cứu thiết kế về luồng cơ sở dữ liệu | Hoàn thành 100% |